PIANO DI SVILUPPO PORTFOLIO

10 Progetti Web per Recruiter

———————————————————

Una roadmap pratica per coprire l'intero ecosistema dello sviluppo web:

Front-end · Back-end · Database · WordPress · API · Real-time · Automazioni · DevOps

Documento: Piano di portfolio personalizzato Obiettivo: Costruire 10 progetti dimostrativi per recruiter Modalità: Consegne dettagliate, step-by-step, requisiti verificabili Data: 20/06/2026

# ▎ Come usare questo piano

Questo documento è una roadmap operativa per costruire un portfolio di 10 progetti web pensato per impressionare i recruiter. Ogni progetto è strutturato come una vera e propria consegna lavorativa: troverai l'obiettivo, lo stack tecnologico consigliato, i requisiti funzionali minimi (must-have), i requisiti bonus (nice-to-have), gli step di realizzazione, le consegne verificabili e le competenze che il progetto dimostra a chi valuta il tuo profilo.

La sequenza è progettata per crescere in complessità: parti da front-end puro, passi per full-stack e database, affronti WordPress e le API, arrivi a real-time, automazioni e DevOps. Alla fine avrai un copertura completa dell'ecosistema web, dimostrabile progetto per progetto.

Regola d'oro: per ogni progetto pubblica SEMPRE un README dettagliato, una demo live (deploy) e il link al codice su GitHub. Un progetto non visibile è un progetto inesistente per un recruiter.

## Strategia di presentazione

GitHub: Un account GitHub con 10 repository puliti, ognuno con README, screenshot/GIF e istruzioni d'uso.

Portfolio: Un sito portfolio (che sarà il Progetto 2) che raccoglie tutti gli altri progetti con card, link e descrizioni.

Demo live: Ogni progetto deployato (Vercel, Netlify, Render, Railway) con link live funzionante.

Highlight: Una sezione 'In primo piano' con i 3 progetti migliori in cima al portfolio e sul CV.

## Panoramica dei 10 progetti

| # | Progetto | Ambito | Tecnologie chiave |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Landing Page responsive | Front-end puro | HTML5, CSS3, JS, Grid/Flexbox |
| 2 | Portfolio personale dinamico | Front-end avanzato | React/Next.js, Framer Motion |
| 3 | Blog full-stack con database | Full-stack + DB | Next.js, Prisma, PostgreSQL |
| 4 | Sito WordPress + e-commerce | CMS / WordPress | WP, WooCommerce, tema child |
| 5 | App meteo con API terze parti | Consumo API | JS, REST, OpenWeather API |
| 6 | API REST personalizzata | Back-end puro | Node.js, Express, JWT, Swagger |
| 7 | Dashboard admin full-stack | Full-stack + auth | React, Express, DB, ruoli |
| 8 | Chat real-time | Real-time | Socket.io, WebSocket, stanze |
| 9 | Bot & automazione | Automazioni | Node/Python, cron, scraping |
| 10 | PWA installabile + CI/CD | PWA / DevOps | Service Worker, GitHub Actions |

| 01 | PROGETTO Landing Page Responsive per un prodotto fittizio |
| --- | --- |

### Obiettivo

Realizzare una landing page monopagina, moderna e completamente responsive, per un prodotto/servizio fittizio (es. una app per la produttività, un corso online, una marca di caffè). Il focus è sul front-end puro: struttura semantica, design curato, animazioni leggeri e prestazioni.

Stack tecnologico: HTML5 semantico · CSS3 (Grid, Flexbox, variabili CSS) · JavaScript vanilla · Git · deploy su Netlify/Vercel

### Requisiti funzionali (must-have)

Layout responsive con breakpoint per mobile, tablet e desktop (min. 3 breakpoint).

Sezioni obbligatorie: hero con CTA, caratteristiche (feature grid), testimonianze, pricing, FAQ, footer.

Menu di navigazione sticky con effetto shadow allo scroll.

Menu hamburger funzionante su mobile (JS vanilla, nessuna libreria).

Animazioni on-scroll con IntersectionObserver (fade-in, slide-up).

Form di contatto con validazione client-side (email obbligatoria, messaggio min. 10 caratteri).

Pulsante 'back-to-top' che appare dopo 400px di scroll.

Ottimizzazione performance: immagini ottimizzate, CSS/JS minificati, Lighthouse ≥ 90.

### Requisiti bonus (nice-to-have)

Dark mode con toggle e persistenza in localStorage.

Versione localizzata IT/EN con switch.

Microinterazioni sui bottoni (ripple, hover avanzati).

SEO on-point: meta tag, Open Graph, structured data JSON-LD.

### Step di realizzazione

Definisci il prodotto fittizio, il target e il tono di voce; raccogli riferimenti visivi (3-5 siti ispirazione).

Crea wireframe a mano o su Figma di tutte le sezioni (mobile-first).

Imposta la struttura HTML semantica e il sistema di design (colori, tipografia, spaziature) in variabili CSS.

Sviluppa il CSS mobile-first, poi aggiungi le media query per tablet e desktop.

Implementa le interazioni JS: menu hamburger, scroll animations, validazione form, back-to-top.

Ottimizza immagini (WebP), minifica asset, esegui audit Lighthouse e correggi i warning.

Deploy su Netlify/Vercel con form di contatto funzionante (Netlify Forms o Formspree).

Scrivi README con screenshot, GIF animata, link demo e lista delle feature.

### Consegne verificabili

✔ Repository GitHub con commit history pulita e messaggi convenzionali (Conventional Commits).

✔ Demo live funzionante accessibile da link pubblico.

✔ README.md con: descrizione, tech stack, feature, screenshot/GIF, istruzioni run locali, link demo.

✔ Score Lighthouse ≥ 90 in tutte le 4 categorie (Performance, Accessibility, Best Practices, SEO).

Competenze dimostrate: HTML semantico, CSS moderno (Grid/Flexbox/CSS variables), JS vanilla, responsive design, accessibilità, performance optimization, deploy statico.

Tempo stimato: 5-7 giorni

| 02 | PROGETTO Portfolio Personale Dinamico (React/Next.js) |
| --- | --- |

### Obiettivo

Costruire il tuo sito portfolio personale con un framework moderno (React o Next.js). Sarà il contenitore che raccoglie tutti gli altri 9 progetti e la tua presentazione professionale: chi sei, cosa sai fare, quali progetti hai realizzato, come contattarti.

Stack tecnologico: React 18 o Next.js 14 · TypeScript · Tailwind CSS · Framer Motion · react-icons · deploy su Vercel

### Requisiti funzionali (must-have)

Architettura a componenti riutilizzabili (Button, Card, Section, ProjectCard, Navbar, Footer).

Sezioni: hero/intro, about, skills (con icone), progetti (con filtri per categoria), contatti.

Routing multi-pagina (Home, Progetti, Progetto singolo, Contatti) se usi Next.js; o SPA con React Router.

Card progetti con: immagine, titolo, descrizione breve, tech badge, link GitHub e link demo.

Pagina di dettaglio progetto dinamica (route /progetti/[id]) con markdown rendering per la descrizione.

Animazioni di transizione tra pagine e microinterazioni con Framer Motion.

Form di contatto con validazione e invio email (EmailJS o API route serverless).

Design responsive e accessibile (aria-label, focus visibili, contrasto AA).

### Requisiti bonus (nice-to-have)

Dark/light mode con preferenza di sistema e persistenza.

Internazionalizzazione IT/EN con next-i18next o react-i18next.

Sezione blog integrata con MDX.

CV scaricabile in PDF generato dinamicamente.

Integrazione GitHub API per mostrare i tuoi repo e statistiche live.

### Step di realizzazione

Raccogli contenuti: bio, foto, lista progetti, skills, contatti. Definisci branding (colori, font, logo).

Setup progetto Next.js + TypeScript + Tailwind + Framer Motion.

Crea i componenti base e il layout (Navbar, Footer, sistema di grid).

Sviluppa le sezioni principali della home con animazioni.

Implementa il sistema dei progetti: data file (JSON/MDX), card list, pagina dinamica di dettaglio.

Aggiungi il form di contatto con API route serverless o servizio esterno.

Aggiungi dark mode, animazioni di pagina, ottimizza SEO e Open Graph.

Deploy su Vercel, configura dominio personalizzato (opzionale ma consigliato).

### Consegne verificabili

✔ Sito portfolio live su Vercel con dominio (anche sottodominio gratuito).

✔ Repository GitHub con struttura di progetto professionale (cartelle components, pages, lib, data).

✔ Almeno 6 progetti popolati nel portfolio (anche se in lavorazione, con badge 'WIP').

✔ README con filosofia di design, struttura tecnica e screenshot.

Competenze dimostrate: React/Next.js, TypeScript, component architecture, Tailwind, routing, animazioni, SEO, deploy su piattaforma moderna.

Tempo stimato: 10-14 giorni

| 03 | PROGETTO Blog Full-Stack con Database |
| --- | --- |

### Obiettivo

Realizzare un blog completo con back-end, database, autenticazione admin e pannello di gestione articoli. È il progetto che dimostra la padronanza del flusso full-stack: dal form di pubblicazione al salvataggio nel database fino al rendering pubblico.

Stack tecnologico: Next.js (App Router) · Prisma ORM · PostgreSQL (Neon/Supabase) · NextAuth.js · Tailwind · MDX per il contenuto

### Requisiti funzionali (must-have)

Schema database con tabelle: User, Post, Category, Tag, Comment (relazioni 1:N e N:M).

Autenticazione admin con NextAuth (credenziali email+password, ruolo admin).

Pannello admin protetto: lista post, creazione/modifica/eliminazione (CRUD completo).

Editor testi con Markdown + anteprima live (es. react-markdown).

Frontend pubblico: lista articoli paginata, pagina articolo singolo, filtri per categoria/tag.

Sistema di commenti (autenticazione opzionale, moderazione admin).

Generazione statica (SSG) per le pagine articolo per performance e SEO.

Slug URL SEO-friendly, meta tag dinamici, sitemap.xml generata.

### Requisiti bonus (nice-to-have)

Ricerca full-text negli articoli.

Sistema di bozze/pubblicato con programmazione data di pubblicazione.

Upload immagini con storage su Cloudinary/S3.

Newsletter con iscrizione email (API route + servizio esterno).

Contatore visualizzazioni per articolo.

### Step di realizzazione

Progetta lo schema del database (diagramma ER) e il modello dati.

Setup progetto Next.js + Prisma + PostgreSQL (usa Neon o Supabase per il DB gratuito).

Crea lo schema Prisma, esegui migration e seed con dati di esempio.

Implementa l'autenticazione con NextAuth (config provider credenziali, ruolo admin).

Sviluppa le API routes per il CRUD post (GET, POST, PUT, DELETE).

Costruisci il pannello admin protetto (lista, form di creazione/modifica, eliminazione).

Costruisci il frontend pubblico (home blog, lista paginata, articolo singolo SSG).

Aggiungi commenti, categorie/tag, SEO (sitemap, RSS feed), deploy.

### Consegne verificabili

✔ Applicazione live con database funzionante e pannello admin accessibile (credenziali demo nel README).

✔ Diagramma ER del database incluso nel repo (file PNG o formato dbdiagram.io).

✔ Almeno 5 articoli di esempio pubblicati.

✔ README con architettura, schema DB, credenziali demo, istruzioni setup locale.

Competenze dimostrate: Full-stack, ORM (Prisma), database relazionale, autenticazione, CRUD, SSG/SSR, SEO, architettura applicativa.

Tempo stimato: 14-20 giorni

| 04 | PROGETTO Sito WordPress + E-commerce (WooCommerce) |
| --- | --- |

### Obiettivo

Realizzare un sito aziendale completo con sezione e-commerce utilizzando WordPress. Dimostra la capacità di lavorare con il CMS più diffuso al mondo: creazione tema child, configurazione plugin, gestione prodotti, SEO e performance.

Stack tecnologico: WordPress · WooCommerce · tema child custom · Advanced Custom Fields · Yoast SEO · hosting (Hostinger/SiteGround)

### Requisiti funzionali (must-have)

Installazione WordPress in locale (Local by Flywheel) e poi in produzione.

Tema child custom basato su un tema parent (es. Twenty Twenty-Four o Storefront) con CSS e template personalizzati.

Pagine istituzionali: Home, Chi siamo, Servizi, Blog, Contatti.

Configurazione WooCommerce con almeno 10 prodotti, categorie, attributi.

Carrello, checkout, gestione spedizioni e metodi di pagamento (Stripe in sandbox).

Custom post type e custom fields con ACF (es. testimonianze, portfolio lavori).

Form di contatto (Contact Form 7 o WPForms) con anti-spam.

Ottimizzazione SEO (Yoast/RankMath) e performance (caching, ottimizzazione immagini).

### Requisiti bonus (nice-to-have)

Header builder e footer custom con template parts.

Sistema coupon sconto e prodotti in offerta.

Integrazione con Mailchimp per newsletter.

Multilingua con WPML o Polylang.

Page builder a blocchi (Gutenberg custom blocks).

### Step di realizzazione

Pianifica architettura informativa e wireframe delle pagine.

Installa WordPress in locale con Local by Flywheel; configura tema parent e crea tema child.

Crea le pagine istituzionali e personalizza i template (header, footer, home page).

Installa e configura WooCommerce: prodotti, categorie, attributi, spedizioni, pagamento.

Aggiungi custom post type e ACF per contenuti flessibili (testimonianze, lavori).

Configura SEO (Yoast), performance (caching, immagini WebP), sicurezza (Wordfence).

Migra in produzione (plugin Duplicator o All-in-One WP Migration), configura dominio e SSL.

Documenta tutto nel README: temi/plugin usati, credenziali demo, flusso di lavoro.

### Consegne verificabili

✔ Sito WordPress live con e-commerce funzionante (checkout in modalità test/sandbox).

✔ Repository Git con il tema child (file PHP, CSS, JS) e dump del database (senza dati sensibili).

✔ Account admin demo (ruolo editor, non admin) con credenziali nel README.

✔ README con stack plugin, configurazioni chiave, link al sito live.

Competenze dimostrate: WordPress, WooCommerce, theming PHP, ACF, plugin management, e-commerce, SEO, migrazione, hosting.

Tempo stimato: 10-15 giorni

| 05 | PROGETTO App Meteo con API Terze Parti |
| --- | --- |

### Obiettivo

Sviluppare un'applicazione meteo che consuma una API REST pubblica (OpenWeatherMap o WeatherAPI). Il progetto dimostra la capacità di integrare servizi esterni, gestire stati di caricamento/errore e presentare dati in modo elegante.

Stack tecnologico: HTML/CSS/JS vanilla o React · Fetch API / Axios · OpenWeatherMap API · localStorage · deploy statico

### Requisiti funzionali (must-have)

Ricerca città per nome con autocomplete (geocoding API).

Visualizzazione meteo corrente: temperatura, umidità, vento, condizione, icona.

Previsioni a 5 giorni / 3 ore con grafico delle temperature.

Geolocalizzazione: pulsante 'usa la mia posizione' con Geolocation API.

Gestione stati: loading (skeleton), errore (messaggio + retry), vuoto (placeholder).

Cronologia ricerche salvata in localStorage (ultime 5 città).

Toggle unità di misura °C/°F con persistenza della preferenza.

Design responsive con animazioni meteo (pioggia, sole, nuvole in CSS).

### Requisiti bonus (nice-to-have)

Mappa interattiva con Leaflet che mostra la posizione cercata.

Notifiche push per variazioni meteo importanti.

Tema dinamico che cambia in base alle condizioni meteo.

Confronto meteo tra due città side-by-side.

### Step di realizzazione

Registrati su OpenWeatherMap, ottieni API key, studia la documentazione degli endpoint.

Disegna l'UI (mockup Figma): search bar, card meteo corrente, lista previsioni, toggle unità.

Implementa la logica di fetch con gestione errori e stati di caricamento.

Crea il sistema di ricerca con autocomplete (geocoding API o endpoint /find).

Aggiungi geolocalizzazione, cronologia ricerche e toggle unità con localStorage.

Costruisci il grafico delle temperature (Chart.js o Canvas custom).

Aggiungi animazioni meteo CSS e tema dinamico.

Deploy, ottimizza performance, scrivi README con spiegazione delle API usate.

### Consegne verificabili

✔ App live con API key funzionante (usa variabili d'ambiente, NON committare la chiave).

✔ Repository con codice pulito, commenti e struttura organizzata.

✔ README con: API utilizzate, endpoint, gestione errori, screenshot, link demo.

✔ Gestione casistica: città non trovata, errore di rete, rate limit.

Competenze dimostrate: Consumo API REST, fetch/async-await, gestione stati UI, localStorage, Geolocation API, security (API key), data visualization.

Tempo stimato: 5-7 giorni

| 06 | PROGETTO API REST Personalizzata con Documentazione |
| --- | --- |

### Obiettivo

Costruire da zero una API REST completa con Node.js ed Express, dotata di autenticazione JWT, validazione, gestione errori, test e documentazione interattiva. La API gestisce una risorsa a scelta (es. libreria di libri, gestionale task, catalogo ricette).

Stack tecnologico: Node.js · Express · PostgreSQL (o SQLite per dev) · Prisma · JWT · Joi/Zod · Swagger/OpenAPI · Jest · Supertest

### Requisiti funzionali (must-have)

Endpoint REST completi per una risorsa (GET, POST, PUT, DELETE, PATCH) con routing pulito.

Autenticazione: registrazione, login, JWT token, middleware di protezione rotte.

Autorizzazione basata su ruoli (admin/user): solo admin può eliminare risorse.

Validazione input con Joi o Zod e messaggi di errore leggibili.

Gestione errori centralizzata con codici HTTP corretti (400, 401, 403, 404, 500).

Paginazione, filtro e ordinamento sui endpoint di lista (query params).

Documentazione OpenAPI/Swagger UI interattiva su /docs.

Test automatizzati (unit + integration) con Jest e Supertest, copertura ≥ 70%.

### Requisiti bonus (nice-to-have)

Rate limiting con express-rate-limit.

Logging strutturato con Winston o Pino.

Upload file con multer (es. immagini associate alle risorse).

Dockerizzazione dell'API con docker-compose (API + DB).

CI con GitHub Actions che esegue i test ad ogni push.

### Step di realizzazione

Progetta il modello dati e gli endpoint (tabella riepilogativa: metodo, percorso, auth, descrizione).

Setup progetto Node.js + Express + Prisma + DB; crea schema e migration.

Implementa autenticazione (hash password con bcrypt, JWT, middleware auth).

Sviluppa i CRUD della risorsa con validazione, paginazione, filtri.

Aggiungi gestione errori centralizzata e middleware di logging.

Scrivi la documentazione OpenAPI (annotazioni o file yaml) e servi Swagger UI.

Scrivi test con Jest + Supertest per ogni endpoint (successo + errori).

Dockerizza (opzionale), deploy su Render/Railway/Fly.io.

### Consegne verificabili

✔ API live su piattaforma gratuita con base URL pubblico.

✔ Repository con struttura professionale (routes, controllers, middleware, services, tests).

✔ Swagger UI accessibile pubblicamente con esempi per ogni endpoint.

✔ README con: setup locale, variabili ambiente, esempi curl, link demo, copertura test.

✔ Collection Postman inclusa nel repo (file .json esportabile).

Competenze dimostrate: Back-end, REST API design, autenticazione JWT, autorizzazione, validazione, testing, documentazione API, Docker, CI.

Tempo stimato: 12-16 giorni

| 07 | PROGETTO Dashboard Admin Full-Stack con Autenticazione e Ruoli |
| --- | --- |

### Obiettivo

Realizzare una dashboard di amministrazione completa (stile admin panel) con autenticazione, ruoli, tabelle dati interattive, grafici ed esportazione. È un progetto 'business-grade' che dimostra capacità di costruire strumenti interni reali.

Stack tecnologico: React + Vite · Recharts/Chart.js · TanStack Table · Express API (Progetto 6 riutilizzabile) · PostgreSQL · Tailwind · shadcn/ui

### Requisiti funzionali (must-have)

Login con autenticazione JWT e protezione delle rotte client-side.

Ruoli: admin (tutto), manager (lettura + scrittura dati), viewer (solo lettura).

Dashboard home con KPI card e grafici (line, bar, pie) aggiornati dai dati reali.

Tabella dati avanzata: ordinamento, filtro, paginazione, selezione multipla, azioni bulk.

CRUD completo su almeno 2 entità (es. utenti, ordini) con form modali.

Esportazione CSV/Excel dei dati filtrati.

Sistema notifiche in-app (toast) per azioni CRUD.

Layout responsive con sidebar collassabile e topbar con profilo utente.

### Requisiti bonus (nice-to-have)

Tema dark/light con persistenza.

Filtri salvabili e 'viste personalizzate'.

Attività recenti (audit log) con timeline.

Ricerca globale con shortcut da tastiera (Cmd+K).

Autenticazione 2FA opzionale.

### Step di realizzazione

Progetta il modello dati e i ruoli; definisci le schermate (wireframe Figma).

Setup front-end (React + Vite + Tailwind + shadcn/ui) e collega all'API del Progetto 6 (o nuova API).

Implementa autenticazione: login, refresh token, protezione rotte, gestione sessione.

Costruisci il layout (sidebar, topbar, routing protetto con React Router).

Sviluppa la dashboard home con KPI e grafici (Recharts).

Implementa la tabella dati avanzata (TanStack Table) con CRUD e form modali.

Aggiungi esportazione CSV, notifiche toast, filtri avanzati.

Gestisci ruoli e permessi nell'UI (mostra/nascondi azioni in base al ruolo).

### Consegne verificabili

✔ Dashboard live con 3 account demo (admin/manager/viewer) credenziali nel README.

✔ Repository front-end e back-end separati (o monorepo).

✔ README con architettura, ruoli, schermate screenshot, link demo.

✔ Seed del database con dati di esempio realistici (≥ 50 record per entità).

Competenze dimostrate: Full-stack avanzato, RBAC, dashboard design, data table complesse, data visualization, state management, sicurezza.

Tempo stimato: 15-20 giorni

| 08 | PROGETTO Applicazione Chat Real-time (WebSocket) |
| --- | --- |

### Obiettivo

Sviluppare un'applicazione di chat in tempo reale con stanze multiple, presenza utenti, notifiche e storico messaggi. Il progetto dimostra la padronanza delle tecnologie real-time e della comunicazione bidirezionale.

Stack tecnologico: Node.js · Socket.io · Express · PostgreSQL/MongoDB · React · Tailwind · JWT

### Requisiti funzionali (must-have)

Autenticazione utente (registrazione, login, JWT).

Stanze di chat multiple con creazione/join/leave.

Messaggi in tempo reale con Socket.io (emissione, ricezione, broadcast).

Indicatore di presenza: lista utenti online per stanza, 'sta scrivendo...'.

Storico messaggi caricato dal database all'ingresso nella stanza.

Notifiche sonore/visive per nuovi messaggi quando la stanza non è attiva.

Supporto emoji e markdown base nei messaggi.

UI responsive con sidebar stanze, area messaggi, input con invio (Enter per inviare).

### Requisiti bonus (nice-to-have)

Messaggi privati 1-a-1 (DM).

Upload e anteprima immagini nei messaggi.

Reazioni ai messaggi (emoji reactions).

Ricerca nello storico messaggi.

Notifiche push browser (Web Push API).

### Step di realizzazione

Progetta l'architettura: eventi Socket.io, schema DB (User, Room, Message), flusso auth.

Setup back-end Express + Socket.io + DB; implementa autenticazione JWT.

Implementa eventi Socket.io: join_room, leave_room, send_message, receive_message, typing.

Salva i messaggi nel DB e carica lo storico al join di una stanza.

Costruisci il front-end React: login, lista stanze, area chat, input.

Collega Socket.io client, gestisci eventi, mostra messaggi in tempo reale.

Aggiungi presenza utenti, indicatore 'sta scrivendo', notifiche.

Deploy back-end su Render/Railway, front-end su Vercel, testa in multi-tab.

### Consegne verificabili

✔ Chat live funzionante con almeno 2 stanze predefinite (es. 'Generale', 'Tech').

✔ Repository con codice ben organizzato e README che spiega l'architettura real-time.

✔ Account demo per testare (almeno 2 utenti).

✔ GIF o video nel README che mostra la chat in uso su due browser.

Competenze dimostrate: WebSocket, Socket.io, real-time communication, eventi bidirezionali, presenza, state synchronization, architettura real-time.

Tempo stimato: 10-14 giorni

| 09 | PROGETTO Bot & Automazione (Telegram/Discord + Web Scraping + Cron) |
| --- | --- |

### Obiettivo

Costruire un sistema di automazione che combina un bot (Telegram o Discord), web scraping e task pianificati (cron). Esempio: un bot che ogni mattina invia un digest con le notizie rilevanti di un settore, estratte da siti selezionati.

Stack tecnologico: Node.js (o Python) · node-cron / APScheduler · Puppeteer/Playwright (o BeautifulSoup) · Telegram Bot API / Discord.js · SQLite o JSON · deploy su Render/Railway

### Requisiti funzionali (must-have)

Bot Telegram o Discord con comandi interattivi (es. /notizie, /cerca, /stop).

Web scraping di almeno 2 fonti (es. blog, agenzie di stampa) con parsing HTML.

Task pianificati (cron) che eseguono lo scraping a orari definiti.

Sistema di digest: aggregazione contenuti, formattazione, invio automatico.

Filtro deduplica: non inviare notizie già inviate (hash del titolo salvato).

Comando per iscrizione/disiscrizione al digest (chat_id salvato).

Gestione errori: se lo scraping fallisce, notifica admin e continua.

Logging delle attività con timestamp.

### Requisiti bonus (nice-to-have)

Riepilogo settimanale con statistiche (numero notizie, fonti più attive).

Integrazione AI per riassunto automatico dei contenuti (LLM API).

Dashboard web per configurare fonti e orari senza toccare il codice.

Supporto multi-lingua dei contenuti.

### Step di realizzazione

Scegli il caso d'uso (es. notizie tech, aggiornamenti crypto, eventi locali).

Crea il bot su Telegram (BotFather) o Discord (Developer Portal), ottieni token.

Implementa i comandi base del bot (start, help, subscribe, unsubscribe).

Sviluppa i scraper delle fonti scelte (selettore CSS, gestione paginazione, deduplica).

Configura i task cron (node-cron o APScheduler) per lo scraping e l'invio.

Salva gli iscritti in DB/JSON, implementa il digest formattato.

Aggiungi logging, gestione errori, notifiche admin.

Deploy su piattaforma che supporta processi long-running (Render, Railway, VPS).

### Consegne verificabili

✔ Bot live e funzionante: link al bot (Telegram) o invito al server (Discord).

✔ Repository con codice, .env.example, istruzioni setup.

✔ Documentazione dei comandi disponibili ed esempi di output.

✔ Log di esempio (anche screenshot) che mostrano il funzionamento negli ultimi 7 giorni.

Competenze dimostrate: Automazione, web scraping, bot, task scheduling, integrazione API di terze parti, gestione processi long-running, deploy backend persistente.

Tempo stimato: 8-12 giorni

| 10 | PROGETTO PWA Installabile + Pipeline CI/CD |
| --- | --- |

### Obiettivo

Trasformare un'app esistente (o crearne una nuova semplice, es. lista della spesa o todo list offline) in una Progressive Web App installabile, con notifiche push, funzionamento offline, e distribuirla tramite una pipeline CI/CD automatica. È il progetto che chiude il cerchio: front-end moderno, qualità del codice e DevOps.

Stack tecnologico: React/Vite · Workbox (service worker) · Web Push API · Vite PWA plugin · Vitest · GitHub Actions · deploy su Vercel/Netlify

### Requisiti funzionali (must-have)

App funzionante con CRUD su risorsa (es. todo, note, lista spesa) salvata in IndexedDB.

Service Worker con Workbox: cache di app shell, strategie cache (stale-while-revalidate per API).

File manifest.json con icone, nome, tema, orientamento; app installabile da browser.

Funzionamento offline completo: l'app si apre e funziona senza connessione.

Notifiche push web (Web Push API) con servizio VAPID, iscrizione dell'utente.

Sincronizzazione in background (Background Sync) per azioni fatte offline.

Pipeline GitHub Actions: lint, test, build automatici ad ogni push e PR.

Deploy automatico su Vercel/Netlify al merge sul branch main.

### Requisiti bonus (nice-to-have)

Strategia di release con environment di staging e produzione.

Test E2E con Playwright integrati nella pipeline.

Analisi bundle size automatica (bundlewatch).

Generazione automatica APK con PWABuilder (opzionale).

### Step di realizzazione

Crea l'app base (todo/note) con React + Vite, stato con Zustand o Context, persistenza IndexedDB.

Aggiungi vite-plugin-pwa, configura manifest e service worker con Workbox.

Implementa le strategie di cache (app shell, runtime caching per API).

Testa il funzionamento offline (DevTools → Application → Service Workers).

Configura Web Push: genera chiavi VAPID, iscrizione utente, invio notifica da API route.

Implementa Background Sync per le modifiche fatte offline.

Crea la pipeline GitHub Actions: job lint → test → build → deploy.

Collega il deploy automatico a Vercel/Netlify (token segreti in GitHub Secrets).

### Consegne verificabili

✔ PWA live installabile su desktop e mobile (test su Chrome e Safari).

✔ Pipeline GitHub Actions verde (badge nel README).

✔ README con: come installare la PWA, come testare offline, come iscriversi alle push, architettura CI/CD.

✔ Screenshot del flusso CI/CD (pipeline verde) e della PWA installata su un dispositivo.

Competenze dimostrate: PWA, service worker, offline-first, IndexedDB, Web Push, Background Sync, testing, CI/CD, GitHub Actions, deploy automation.

Tempo stimato: 10-14 giorni

# ▎ Strategia finale: presentare il portfolio ai recruiter

Avere 10 progetti tecnici non basta: conta come li presenti. Un recruiter dedica in media 30-60 secondi al primo scan del tuo profilo, quindi la leggibilità e l'impatto visivo fanno la differenza. Segui queste linee guida per massimizzare il ritorno del tuo lavoro.

## Per ogni repository GitHub

README: README con struttura fissa: titolo, badge (tech, license, status), screenshot/GIF, descrizione, feature, installazione, link demo.

Visual: Screenshot di alta qualità o breve GIF animata in cima al README (sopra il fold).

Pitch: Descrizione chiara di cosa fa il progetto e di quale problema risolve, in 2-3 righe.

Learning: Sezione 'What I learned' che mostra riflessione e crescita.

Demo: Link alla demo live sempre in evidenza.

## Sul portfolio e sul CV

Seleziona i 3 progetti migliori e descrivili in dettaglio nel portfolio (problema, soluzione, tech, risultato).

Sul CV usa il formato CAR (Challenge-Action-Result): per ogni progetto, cosa dovevi fare, cosa hai fatto, che risultato hai ottenuto.

Quantifica quando possibile: 'ridotto il tempo di caricamento del 40%', 'copertura test 85%', 'Lighthouse 95+'.

Inserisci i link diretti a GitHub e demo live: i recruiter devono poter cliccare, non cercare.

## Ordine consigliato di esecuzione

Realizza i progetti nell'ordine proposto (1 → 10): è studiato per crescere in complessità e permetterti di riutilizzare competenze acquisite. Il Progetto 2 (portfolio) va aggiornato ad ogni nuovo progetto completato, così cresce insieme al tuo apprendimento. Il Progetto 6 (API REST) può essere riutilizzato come back-end del Progetto 7 (dashboard), ottimizzando il tempo e dimostrando capacità di architettura integrata.

Tempo totale stimato: circa 10-14 settimane lavorando part-time (15-20 ore/settimana). Completare il portfolio completo ti posiziona come sviluppatore junior pronto per il mercato, con una copertura di competenze superiore alla media dei candidati.

Buon lavoro. Ricorda: la costanza conta più della perfezione. Meglio 10 progetti finiti al 90% che 3 progetti perfetti al 100%. La completezza del portfolio dimostra disciplina, che è ciò che i recruiter cercano.